MINUTA DE REUNIONES

“Sistema de Biblioteca para la escuela Técnico Aeronáutica”

Equipo de proyecto de Capstone

Docente

Fabian Alcántara Guajardo

Equipo alumnos

Isaías Nieto Rivero

Angelo Pinto Laborie

Sede San Bernardo - Escuela de Informática

Santiago, 30 de Noviembre de 2025

# Minuta Nº1 – Inicio Formal del Proyecto (Kickoff Meeting)

Fecha: 06/09/2025

Lugar: Virtual

Asistentes:

Isaías Nieto – Líder Técnico

Angelo Pinto – Líder Funcional

Profesor Fabián Alcántara – Docente Guía

Objetivo:

Presentación formal del proyecto, alineación de expectativas y definición del enfoque inicial.

Temas tratados:

• Revisión del contexto entregado por la ETA.

• Trabajo con representante institucional.

• Definición de necesidades: catálogo, reservas, solicitudes, reportes, autenticación.

• Validación del stack tecnológico: Node.js, JavaScript, PostgreSQL, pgAdmin.

• Delimitación del alcance dentro del semestre académico.

Acuerdos:

• Desarrollar documento oficial de requerimientos.

• Revisar plataformas de referencia.

• Preparar pitch institucional.

Compromisos:

• Isaías: Evaluación técnica de plataformas.

• Angelo: Evaluación funcional de procesos bibliotecarios.

Próxima reunión: 12/09/2025.

# Minuta Nº2 – Validación de Requerimientos

Fecha: 12/09/2025

Modalidad: Virtual (Teams)

Asistentes: Isaías Nieto, Angelo Pinto

Objetivo:

Validar los requerimientos funcionales y no funcionales.

Temas tratados:

• Corrección de requerimientos.

• Confirmación de roles: Visitante, Alumno/Docente, Administrador.

• Aprobación del MVP.

• Validación del mapa de navegación.

• Restricciones técnicas del semestre.

Acuerdos:

• Redacción de 28 historias de usuario.

• Diseño de mockups.

• Diseño preliminar del modelo de datos (ERD).

Próxima reunión: 19/09/2025.

# Minuta Nº3 – Diseño del Sistema

Fecha: 19/09/2025

Lugar: DUOC UC – Laboratorio Informática

Asistentes: Isaías Nieto, Angelo Pinto

Objetivo:

Revisión y aprobación del diseño visual y técnico.

Temas tratados:

• Presentación de mockups.

• Validación UX.

• Definición de arquitectura Node.js – PostgreSQL – REST API.

• Definición de controladores, rutas y comunicación JSON.

Acuerdos:

• Completar mockups finales.

• Finalizar ERD.

• Iniciar módulo autenticación.

Próxima reunión: 03/10/2025.

# Minuta Nº4 – Avances del Sprint 2

Fecha: 03/10/2025

Asistentes: Isaías Nieto, Angelo Pinto

Objetivo:

Evaluación del avance del MVP.

Temas tratados:

• Login al 60%.

• Catálogo funcional.

• Solicitudes en desarrollo.

• Ajustes backend JSON.

Acuerdos:

• Integrar CRUD de libros.

• Pruebas unitarias.

• Construir sección Eventos.

Próxima reunión: 15/10/2025.

# Minuta Nº5 – Pruebas y Correcciones

Fecha: 15/10/2025

Modalidad: Virtual

Asistentes: Isaías Nieto, Angelo Pinto

Objetivo:

Detección de errores y ajustes al MVP.

Temas tratados:

• Problemas en reservas.

• Validación de estados.

• Reportes preliminares.

• Mejoras visuales.

Acuerdos:

• Corregir stock.

• Mensajes dinámicos.

• Mejorar interfaz.

Próxima reunión: 30/10/2025.

# Minuta Nº6 – Preparación Entrega Final

Fecha: 30/10/2025

Lugar: DUOC UC – Sala Capstone

Asistentes: Isaías Nieto, Angelo Pinto, Docente Guía

Objetivo:

Revisión final del sistema y preparación de presentación.

Temas tratados:

• Validación general del sistema.

• Revisión del panel admin.

• Correcciones menores.

• Revisión del pitch.

Acuerdos:

• Finalizar documentación.

• Ensayar presentación.

Estado del proyecto: 95%.